АДМИНИСТРАЦИЯ МОТОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2023 с. Моторское № 17- П

О мерах по подготовке и обеспечению безопасного прохождения паводкового периода 2023 года на территории Моторского сельсовета.

В целях защиты населения, обеспечения сохранности жилого фонда, объектов социальной сферы, дорог в паводкоопасный период, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановление №127-п от 06.02.2023 « О мерах по подготовке и обеспечению безопасного прохождения паводкового периода 2023 года на территории Каратузского района», руководствуясь Уставом муниципального образования «Моторский сельсовет», в целях подготовки и обеспечения безопасного прохождения паводкового периода 2023 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводковыми явлениями, Закрепление транспортных средств для эвакуации населения и животных. (Приложение № 1.).

2. Создать противопаводковую комиссию в составе:

Попова К.М. – глава сельсовета, председатель комиссии;

Кримберг Т.Н.– заместитель главы администрации сельсовета - заместитель председателя комиссии;

Авласенко А.А. – участковый уполномоченный милиции;

Болгова В.И. – фельдшер МУЗ «Каратузская ЦРБ»;

Гороховский И.Н. – заведующий МБУК «ЦК Моторский сельсовет»;

Немкова А.А. – зав. Веетчастка;

Шигалаков Е.Н. – директор Моторской СОШ;

Леер И.Н. –специалит по социальным вопросам;

Полев Н.И. – водитель администрации Моторского сельсовет;

Колесников С.Ф. - водитель администрации Моторского сельсовет;

Сухочев С.В. – рабочий по благоустройству администрации Моторского сельсовета.

3. В случае эвакуации населения и домашних животных из зон затопления, разместить их у родственников, проживающих в с. Моторское (по согласованию).

4.Произвести подворовой обход жилого сектора, попадающего в зону затопления с целью проверки готовности жителей к паводку, проверки путем их эвакуации.

5. Признать утратившим силу постановление администрации сельсовета от 17.02.2022 г. № 16-П «О первоочередных мероприятиях по пропуску талых и паводковых вод».

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу в день следующего за днем его официального опубликования в газете «Моторский вестник».

Глава Моторского сельсовета К.М. Попова

Приложение № 1 к Постановлению

Администрации Моторского

сельсовета № 17-П от 16.03.2023 г.

ПЛАН

проведения мероприятий в целях предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций, вызванных паводковыми явлениями в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Кто выполняет | Кто контролирует |
| 1. Планово-предупредительный | | | | | |
| 1. | Корректировка плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС | | Февраль-март | Глава сельсовета | Паводковая комиссия |
| 2. | Комиссионное обследование состояние гидротехнических сооружений и защитных дамб с составлением соответствующих актов | | Март-июнь | Глава сельсовета | Паводковая комиссия |
| 3. | Принятие мер по предупреждению попадания талых вод под фундамент и повальные помещения зданий расчистка водопропускных сооружений, уборка снега и т.д.) | | Февраль-апрель | Руководители учреждений, | Паводковая комиссия |
| 4. | Проверка мест запланированных для приёма эвакуируемого населения и животных из зон затопления | | Март | Администрация сельсовета | Глава сельсовета |
| 5. | Создание резерва финансовых и материальных средств | | Постоянно | Гл.бухгалтер, руководители учреждений | Председатель паводковой комиссии |
| 6. | Уточнение наличия сил и средств для проведения АС и других неотложных работ в зоне ЧС, а также эвакуации и приёма эвакуируемого населения. | | Март | Администрация сельсовета | Глава сельсовета |
| 7. | Проведение разъяснительной работы с жителями усадеб, которые возможно попадут в зону подтопления | | Март | Администрация сельсовета | Глава сельсовета |
| 8 | Произвести всех мостов по территории | | Март | Администрация сельсовета | Глава сельсовета |
| 9 | Очистить от снега все объекты соцкультбыта (подготовить распоряжение, ознакомить руководителей | | Март | Администрация сельсовета | Глава сельсовета |
| 10 | Предоставить транспорт для вывоза людей и животных с затопления территории | | В период затопления | Администрация сельсовета | Глава сельсовета |
| 11 | Обеспечить резерв медикаментов на время весеннего паводка участковой больнице | | Март- апрель | Фельдшер участковой больницы | Глава сельсовета |
| 12 | Обеспечить людей продуктами питания эвакуационных с зоны затопления | | В период затопления | Администрация сельсовета совместно с предпринимателями торговли | Глава сельсовета |
| 13 | Произвести запас ГСМ | | Март-апрель | Администрация сельсовета | Глава сельсовета |
| 2. При угрозе возникновения ЧС | | | | | |
| 1. | Оповещение и сбор администрации сельсовета, паводковой комиссии | | В течение 2-х часов | Зам.главы сельсовета | Глава сельсовета |
| 2. | Информирование комиссии ЧС и ПБ района | | В течение 2-х часов | Зам.председателя паводковой комиссии | Председатель паводковой комиссии |
| 3. | Организация круглосуточного дежурства | | До 6-ти часов постоянно | Паводковая комиссия | Председатель паводковой комиссии |
| 4. | Уточнение списка жителей, проживающих в зоне возможного затопления | | Март | Зам.главы сельсовета | Глава сельсовета |
| 5. | Оповещение жителей о возможном подтоплении | | В течение 1 часа | Паводковая комиссия | Председатель паводковой комиссии |
| 6. | Приведение в повышенную готовность сил и средств привлекаемых для выполнения АВС и ДНР в зоне ЧС | | До 12 часов | Паводковая комиссия | Председатель паводковой комиссии |
| 7. | Информирование об обстановке и проводимых мероприятиях штаб ГО, ЧС и ПБ района | | Каждые 2 часа | Зам.главы сельсовета | Глава сельсовета |
| 3. При возникновении чрезвычайной ситуации | | | | | |
| 1. | Оповещение и сбор сил и средств для выполнения АВС и ДНР | | До 6-ти часов | Зам.главы сельсовета | Глава сельсовета |
| 2. | Проведение эвакуационных и аварийно-спасательных работ | | До 6-ти часов | Паводковая комиссия | Председатель паводковой комиссии |
| 3. | Поддержание общественного порядка в зоне ЧС и местах размещения эвакуируемых | | Постоянно | Участковый уполномоченный милиции | Глава сельсовета |
| 4 |  | |  |  |  |

ПЛАН

Эвакуации людей при паводковой ситуации на

территории Моторского сельсовета на 2022год. Список подтопляемых жилых домов и проживающих в них людей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | ФИО | Затопляемых улиц | Кол-во  человек | Место размещения | Наличие скота, пчёлы |
| 1 | Посохин М.С. | Красноармейская 71-2 | 2 | Колхозная 50 | Свиньи, птицы |
| 2 | Иванников М.М. | Красноармейская 73 | 1 | Набережная 22 | нет |
| 3 | Сухочев А.Н. | Красноармейская 71-1 | 2 | Калинина 3 | свиньи, куры |
| 4 | Ричкова А.В. | Рабочая, 4-2 | 13 | Калинина, 9 | нет |
| 5 | Кораблин А.Д. | Красноармейская, 45 | 2 | Чапаева,5 | Свиньи, пчелы |
| 6 | Цыплаков А.В. | Красных Партизан, 13 | 1 | Ленина, 34 | свиньи |
| Итого: 21 человек  в т.ч.  Пенсионеров – 3 чел.  Инвалидов – 2чел.  Детей – 11 чел. | | | | |  |

Силы и средства, привлекаемые для проведения

аварийно-спасательных работ в зонах

чрезвычайных ситуаций в с.Моторское

1.Состав аварийно-спасательной команды

1. Попова К.М. – глава сельсовета
2. Колесников С.Ф. – тракторист
3. Полев Н.И. –водитель
4. Сухочев С.В.. – рабочий по благоустройству
5. Шиколов Ю.А. – электрик

Аварийно – спасательная команда подчиняется главе сельсовета Поповой К.М.

Порядок оповещения – мобильная связь

2. Привлекаемая техника.

1. Администрация Моторского сельсовета трактор МТЗ – 80 ВАЗ – 21074, Беларус 82.1 с отвалом к трактору универсальный гидроповоротный,прицеп тракторный самосвальный 2ПТС 6,.
2. Моторская участковая больница УАЗ – 2206 (по согласованию).
3. Предприниматель КФХ «Брамман И.К.» К – 701 с косым ножом, (по согласованию)
4. Предприниматель КФХ «Попов А.Ю.» – трактор с Кун. МТЗ – 82.1 (по согласованию).